|  |  | Curso de TeSP em Programação de Sistemas de Informação Metodologias de Desenvolvimento de Software (MDS) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano Letivo 2021/2022 |  |  | 1º Ano, 2º Semestre |
| Projeto de MDS |  |  |  |

Relatório de acompanhamento do

Projeto de Desenvolvimento de Aplicações

| Grupo: PLTV | Docente: David Safadinho |
| --- | --- |
| Nº 2213127 | Miguel Pereira Agostinho |
| Nº 2213128 | Fábio Filipe Cabaceira |

ÍNDICE

Índice de Figuras	4

Índice de Tabelas	5

1	Introdução	6

1.1	Sumário executivo	6

2	Especificação do Sistema	7

2.1	Definição da Lógica de Negócio	7

2.2	Análise de Impacto	7

2.3	Análise Concorrencial	8

2.3.1	Magnifinance	8

2.3.2	Wrinf	9

2.3.3	Distância Elementar (DE)	10

2.3.4	Comparação dos Sistemas	10

2.3.5	Enquadramento da análise concorrencial no SI	10

2.4	Wireframes/Mockups	12

3	Scrum	14

3.1	Aplicação do Scrum ao Projeto	14

3.2	Stakeholders e Scrum Team	14

3.3	User Stories	14

3.4	Sprints	16

3.4.1	Sprint 1 (14 de Maio de 2022 a 17 de Maio de 2022)	16

3.4.2	Sprint 2 (18 de Maio de 2022 a 31 de Maio de 2022)	17

3.4.3	Sprint 3 (1 de Junho de 2022 a 14 de Junho de 2022)	19

3.4.4	Sprint 4 (15 de Junho de 2022 a 27 de Junho de 2022)	20

3.5	Retrospective Summary do Projeto	21

4	Conclusões	23

# Índice de Figuras

Figura 1  – Ecrã principal da Aplicação (Formulário dos Restaurantes).............................................................12

Figura 2  – Formulário dos Items.......................................................................................................................12

Figura 3  – Formulário dos Pedidos...................................................................................................................13

# Índice de Tabelas

Tabela 1 – Descrição da Magnifinance	7

Tabela 2 – Descrição da Wrinf	8

Tabela 3 – Descrição da Distância Elementar (DE)	8

Tabela 4 – Resumo das características dos Sistemas concorrenciais	9

Tabela 5 – Identificação e funções dos Stakeholders e Scrum Team	12

# Introdução

Uma cadeia de restaurantes pretende criar um novo sistema de gestão próprio que lhe permita gerir todo o seu negócio, desde sistemas internos até aos pedidos de clientes. Para isso, será necessário um software que implemente todas as funcionalidades necessárias para gerir e operar todos os restaurantes, incluindo criar e manter o menu de cada restaurante, receber e tratar pedidos de clientes, guardar dados de clientes e trabalhadores, entre outros. Este projecto cabe na criação desse software.

## Sumário executivo

Definição da Lógica de Negócio:

- Básicos da Aplicação

Análise Concorrencial:

- Observações na concorrência

Wireframes e Mockups:

- Aspecto visual da Aplicação

Scrum:

- Desenvolvimento da aplicação em equipa

# Especificação do Sistema

Nesta secção vamos apresentar uma definição básica de o que a aplicação é suposto ser, analisar os nossos concorrentes e apresentar a Lógica de Negócio.

## Definição da Lógica de Negócio

- O programa será utilizado exclusivamente por trabalhadores do(s) Restaurante(s);

- Deve ser possível gerir mais do que um Restaurante;

- Cada Restaurante deve ter o seu próprio menu, mas um Item do menu pode ser utilizado em vários restaurantes simultaneamente;

- Cada Item do menu deverá ser categorizado (por exemplo: “Bebida”, “Prato Principal”, “Sobremesa”, ou outras opções de categorização);

- Os Pedidos de Clientes devem ser associados apenas ao Restaurante no qual forem efetuados;

- Um Pedido deve ter pelo menos um Pagamento associado, mas pode ter múltiplos se necessário;

- Cada Pagamento deve ter um Método de pagamento que seja aceite pela cadeia de restaurantes (por exemplo: “Numerário”, “Cartão de Crédito”, “MBWay”);

- Um Pedido poderá ter apenas um ou vários Itens do menu do Restaurante no qual for realizado;

- Os dados de Clientes deverão ser acessíveis a partir de qualquer Restaurante;

- Um Trabalhador poderá executar as suas tarefas em apenas um dos Restaurantes da cadeia;

- Todos os Clientes, Trabalhadores, e Restaurantes devem ter uma Morada;

- Um Pedido poderá ter vários Estados: Recebido, Em Processamento, Cancelado e Concluído;

- Estes Estados poderão ser alterados no programa para refletir o processamento de cada Pedido.

## Análise de Impacto

- Um dos impactos positivos do desenvolvimento deste trabalho é que a gerência de restaurantes fica mais fácil e digitalizada;

- E um impacto negativo é a inexperiência dos desenvolvedores que trabalharam no projeto na linguagem C#.

- Outro impacto negativo é a necessidade de o utilizador entender a criação de bases de dados e/ou ter de seguir as instruções à risca. (setup difícil)

## Análise Concorrencial

### Magnifinance

Tabela 1 – Descrição da Magnifinance

| www.magnifinance.pt |  |
| --- | --- |
| Nome: | Magnifinance |
| Site: | www.magnifinance.pt |
| Descrição: | Mais que um simples software de faturação, o controlo total da gestão financeira da sua empresa. Emita faturas certificadas, registe despesas sem esforço, reconcilie suas faturas com movimentos bancários e saiba sempre quanto tem por receber e quanto está por pagar. |
| Vantagens: | API de faturação assim automatizando todos os processos que envolvem emissão de faturas, guias de transporte ou outros documentos fiscais e com isso aumentar a eficiência e escalabilidade do seu negócio. |
| Desvantagens: | Preço elevado de 18.90 euros mensais |
| O que falta: | Interface mais user friendly. |

### Wrinf

Tabela 2 – Descrição da Wrinf

| www.wrinf.com |  |
| --- | --- |
| Nome: | Wrinf |
| Site: | www.wrinf.com |
| Descrição: | A wrinf.com é uma sociedade unipessoal, constituída em Julho de 2003, com o objectivo de fornecer aos seus atuais e potenciais clientes soluções na área das tecnologias de informação e comunicação. Situamo-nos na cidade do Porto e temos como objetivo a comercialização, programação, assistência técnica e instalação de produtos informáticos (hardware e software). |
| Vantagens: | Desenvolvimento de soluções específicas, de acordo com as necessidades do cliente. |
| Desvantagens: | Website sem tradução para inglês. |
| O que falta: | User interface mais User Friendly. |

### Distância Elementar (DE)

Tabela 3 – Descrição da DE

| www.distanciaelementar.pt |  |
| --- | --- |
| Nome: | Distancia Elementar (DE) |
| Site: | www.distanciaelementar.pt |
| Descrição: | Estamos ao seu lado desde o primeiro dia e a partir de qualquer lugar. Somos certificados e especializados no software de gestão PHC GO. Qualquer que seja a sua necessidade, o nosso suporte técnico acompanha-o, desde o início, nas suas dúvidas, ajuda-o a ser mais rápido e eficaz na utilização e ainda o poderá adaptar à medida das necessidades do seu negócio. |
| Vantagens: | Open Source. |
| Desvantagens: | Costumer Service não existente ou difícil de encontrar. |
| O que falta: | Website com opção de tradução. |

### Comparação dos Sistemas

Tabela 4 – Resumo das características dos Sistemas concorrenciais

| Características | Magnifinance | Wrinf | Distância Elementar |
| --- | --- | --- | --- |
| Customer Service | X | X | - |
| Multilingual | X | - | X |
| Preço Acessível | - | X | X |
| Adaptável | X | ? | ? |
| Intuitivo | - | - | X |
| Open Source | - | - | X |

### Enquadramento da análise concorrencial no SI

Estes três sistemas foram escolhidos por serem os mais parecidos ao que vamos produzir. Esta análise serve para saber o que temos de fazer para nos distinguir-mos da concorrência, e não cometer erros que cometeram.

## Wireframes/Mockups

Figura 1 – Ecrã Principal da Aplicação (Formulário dos Restaurantes)

Figura 2 – Formulário dos Items

Figura 3 – Formulário dos Pedidos

# Scrum

## Aplicação do Scrum ao Projeto

O Scrum não foi de todo aplicado ao projecto, o programa foi desenvolvido por apenas uma pessoa, tornando o uso de uma ferramenta de desenvolvimento em equipa inútil.

## Stakeholders e Scrum Team

Tabela 5 – Identificação e funções dos Stakeholders e Scrum Team

|  | Nome | Funções |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Mário Viana | - Apreciação e designação do projecto - Decidir se eu passo ou não |
| Product Owner | Miguel Agostinho | - .... - .... |
| Scrum Master | Miguel Agostinho | - .... - ..... |
| Development Team | Miguel Agostinho | - ..... - .... |

## User Stories

| Título: MPD-1 Criar repositório no GitHub | SP: 3 |
| --- | --- |
| Descrição: Criação de um Repositório no GitHub para a aplicação Critérios de Aceitação: - O repositório tem de estar criado |  |
| Título: MPD-16 Criar um logotipo | SP: 2 |
| Descrição: Criação de um logotipo para a aplicação Critérios de Aceitação: - O logotipo tem de estar em formato .png e .ico |  |
| Título: MPD-2 Como utilizador preciso de adicionar, ver, remover, actualizar e selecionar um ou vários restaurantes | SP: 8 |
| Descrição: Criação de uma lista editável de restaurantes Critérios de Aceitação: - Tem de ser possível adicionar, ver, remover, actualizar e selecionar restaurantes |  |
| Título: MPD-3 Como utilizador preciso de adicionar, ver, remover e actualizar um ou vários items no menu da cadeia | SP: 8 |
| Descrição: Criação de uma lista editável de items de menu Critérios de Aceitação: - Tem de ser possível adicionar, ver, remover e actualizar items de menu |  |
| Título: MPD-22 Criar icones para a barra de ferramentas | SP: 3 |
| Descrição: Criação de icones para a barra de ferramentas das listas Critérios de Aceitação: - Os icones têm de estar em formato .png e ter pelo menos 15px de altura e largura |  |
| Título: MPD-4 Como utilizador preciso de adicionar, ver, remover e actualizar um ou vários métodos de pagamento aceites pela cadeia | SP: 8 |
| Descrição: Criação de uma lista editável de métodos de pagamento Critérios de Aceitação: - Tem de ser possível adicionar, ver, remover, e actualizar métodos de pagamento - Tem de ser possível activar e desactivar os métodos |  |
| Título: MPD-5 Como utilizador preciso de adicionar, ver, remover e actualizar um ou vários items vendidos pela cadeia | SP: 12 |
| Descrição: Criação de uma lista editável de items de menu da cadeia Critérios de Aceitação: - Tem de ser possível adicionar, ver, remover, e actualizar os items do menu da cadeia - Tem de ser possível activar e desactivar os items do menu da cadeia |  |
| Título: MPD-6 Como utilizador preciso de adicionar, ver, remover e actualizar um ou vários empregados e apontá-los a um dos restaurantes da cadeia | SP: 5 |
| Descrição: Criação de uma lista editável de empregados Critérios de Aceitação: - Tem de ser possível adicionar, ver, remover, e actualizar empregados - Tem de ser possível associar um empregado a apenas um restaurante |  |
| Título: MPD-7 Como utilizador preciso de adicionar, ver, remover e actualizar um ou vários pedidos, como um empregado registado no restaurante onde o pedido foi efectuado | SP: 10 |
| Descrição: Criação de uma lista editável de pedidos Critérios de Aceitação: - Tem de ser possível adicionar, ver, remover, e actualizar os pedidos de um determinado restaurante |  |
| Título: MPD-8 Como utilizador preciso de categorizar e pesquisar restaurantes, pedidos, empregados, items e metodos de pagamento | SP: 6 |
| Descrição: Criação de uma função de categorização e/ou pesquisa em todas as listas Critérios de Aceitação: - Tem de ser possível pesquisar pelo menos pelo nome do objecto - Tem de ser possível adicionar, ver, remover, e actualizar os pedidos de um determinado restaurante |  |
| Título: MPD-9 Como utilizador preciso de gerir o menu individual do restaurante selecionado | SP: 4 |
| Descrição: Criação de uma função de adicionar/remover do menu da cadeia para o menu individual Critérios de Aceitação: - Cada restaurante tem de ter uma lista de menu individual |  |
| Título: MPD-10 Como utilizador preciso de adicionar, ver e remover categorias | SP: 4 |
| Descrição: Criação de uma lista de categorias Critérios de Aceitação: - Não podem ser adicionadas várias categorias |  |
| Título: MPD-11 Como utilizador preciso de imprimir os detalhes de um pedido para papel ou PDF | SP: 1 |
| Descrição: Criação de um diálogo de impressão Critérios de Aceitação: - A criação de um PDF ou impresso |  |
| Título: MPD-12 Como utilizador preciso de adicionar, ver e actualizar um ou vários clientes | SP: 7 |
| Descrição: Criação de uma lista editável de clientes Critérios de Aceitação: - Tem de ser possível adicionar, ver, remover, e actualizar clientes da cadeia |  |
| Título: MPD-13 Como utilizador só posso ter acesso aos items e aos métodos activos na gestão geral da cadeia quando crio um pedido | SP: 5 |
| Descrição: Criação de uma lista editável de clientes Critérios de Aceitação: - Os restaurantes só têm acesso aos items e aos métodos de pagamento activos |  |
| Título: MPD-14 Criar um README com instruções de inicialização do programa | SP: 3 |
| Descrição: Criação de uma lista editável de clientes Critérios de Aceitação: - O README deve ter uma explicação concisa de como se instala e utiliza o programa |  |
| Título: MPD-15 Entregar a aplicação ao cliente (ao professor de DA) | SP: 2 |
| Descrição: Envio do trabalho para o moodle Critérios de Aceitação: A aplicação tem de estar compactada num .zip com o nome designado pelo professor nos critérios de submissão |  |

## Sprints

### Sprint 1 (14 de Maio de 2022 a 17 de Maio de 2022)

#### Sprint Planning

| Data: | 14 de Maio de 2022 |
| --- | --- |
| Sprint-1 Backlog: |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| Conclusões: <pontos positivos, negativos, identificar melhorias no processo para evitar novos erros, tirar conclusões acerca de 1 dos gráficos de burn down ou burn up> - ... - ... - ... |  |

### Sprint 2 (18 de Maio de 2022 a 31 de Maio de 2022)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 4.

#### Sprint Planning

| Data: | 18 de Maio de 2022 |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 3 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 3 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| Conclusões: <pontos positivos, negativos, identificar melhorias no processo para evitar novos erros, tirar conclusões acerca de 1 dos gráficos de burn down ou burn up> - ... - ... - ... <retirar do jira o gráfico e tabela de eventos tal como no exemplo da sprint 1> |  |

### Sprint 3 (1 de Junho de 2022 a 14 de Junho de 2022)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 3.

#### Sprint Planning

| Data: | 1 de Junho de 2022 |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 3 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 3 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| Conclusões: <pontos positivos, negativos, identificar melhorias no processo para evitar novos erros, tirar conclusões acerca de 1 dos gráficos de burn down ou burn up> - ... - ... - ... <retirar do jira o gráfico e tabela de eventos tal como no exemplo da sprint 1> |  |

### Sprint 4 (15 de Junho de 2022 a 27 de Junho de 2022)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 4.

#### Sprint Planning

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 3 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 3 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| Conclusões: <pontos positivos, negativos, identificar melhorias no processo para evitar novos erros, tirar conclusões acerca de 1 dos gráficos de burn down ou burn up> - ... - ... - ... <retirar do jira o gráfico e tabela de eventos tal como no exemplo da sprint 1> |  |

## Retrospective Summary do Projeto

Aprender a usar o entity framework parecia difícil ao início mas afinal acabou por ser a parte mais fácil do projecto.

| Things that went well |  |
| --- | --- |
| - A produção de código foi relativamente fluente. |  |
| Things that could have gone better |  |
| - Mais membros no grupo teria facilitado a correção de erros e bugs. |  |
| Things that surprised us |  |
| - A qualidade final do producto. |  |
| Lessons learned |  |
| - C |  |
| Final Thoughts |  |
| Things to keep: - Ritmo de trabalho. - Qualidade de produção. Things to change: - Mais “mão de obra”. |  |

# Conclusões

<Conclusões acerca do projeto: se foi um projeto interessante, o que aprenderam, como decorreram os sprints, como se deram como grupo, dificuldades, sugestões de melhoria, etc. Acrescentar conclusões gerais e que não se enquadrem no retrospective summary.>