|  |  | Curso de TeSP em Programação de Sistemas de Informação Metodologias de Desenvolvimento de Software (MDS) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano Letivo 2021/2022 |  |  | 1º Ano, 2º Semestre |
| Projeto de MDS |  |  |  |

Relatório de acompanhamento do

Projeto de Programação Web Servidor

| Grupo: PLTV | Docente: David Safadinho |
| --- | --- |
| Nº 2213128 | Fábio Filipe Cabaceira |
| Nº 11213127 | Miguel Pereira Agostinho |

ÍNDICE

Índice de Figuras	4

Índice de Tabelas	5

1	Introdução	6

1.1	Sumário executivo	6

2	Especificação do Sistema	7

2.1	Definição da Lógica de Negócio	7

2.2	Análise de Impacto	7

2.3	Análise Concorrencial	7

2.3.1	<Sistema 1 (InvoiceExpress)>	7

2.3.2	<Sistema 2 (moloni>	8

2.3.3	<Sistema 3 (Vendus>	8

2.3.4	Comparação dos Sistemas	9

2.3.5	Enquadramento da análise concorrencial no SI	9

2.4	Wireframes/Mockups	9

2.5	Diagrama de Classes	10

3	Scrum	12

3.1	Aplicação do Scrum ao Projeto	12

3.2	Stakeholders e Scrum Team	12

3.3	User Stories	12

3.4	Sprints	13

3.4.1	Sprint 1 (4/05/2022 a 17/05/2022)	14

3.4.2	Sprint 2 (18/05/2022 a  31/05/2022)	16

3.4.3	Sprint 3 (1/06/2022 a 14/06/2022)	18

3.4.4	Sprint 4 (15/06/2022 a 27/06/2022)	19

3.5	Retrospective Summary do Projeto	21

4	Conclusões	22

# Índice de Figuras

Figura 1 – Wireframe/Mockup do ecrã principal (no exemplo: esq. Wireframe; dir. Mockup)	10

Figura 2 – Diagrama de classes do....	11

# Índice de Tabelas

Tabela 1 – Descrição do Invoice Express	7

Tabela 2 – Descrição do Moloni 	8

Tabela 3 – Descrição do Vendus	8

Tabela 4 – Resumo das características dos Sistemas concorrenciais	9

Tabela 5 – Identificação e funções dos Stakeholders e Scrum Team	12

# Introdução

O projeto a implementar é o desenvolvimento de uma aplicação de faturação, cuja denominação é Fatura+.

Esta possui como objetivo principal permitir a um funcionário emitir faturas de forma simples,
rápida e direta. Através da aplicação, cada cliente pode visualizar as suas faturas em formato
próprio para impressão.

A aplicação Fatura+ permite também a inserção e gestão dos dados necessários para emissão
das faturas.

A ligação entre as unidades curriculares pws e mds é a gestão do projeto de pws utilizando o software Jira

## Sumário executivo

- Introdução

- Especificação Do Sistema

  - Definição da Lógica de Negócio

  - Análise de impacto

  - Análise Concorrencial

    - Invoice Express

    - Moloni

    - Vendus

    - Análise Concorrencial

    - Enquadramento da Análise Concorrencial no SI

  - Wireframes/Mockups

  - Diagrama de Classes

# Especificação do Sistema

## Definição da Lógica de Negócio

A aplicação possui duas zonas reservadas, o que corresponde a três perfis de utilizador diferente:

- Funcionário

- Administrador

- Cliente

Funcionário: O perfil de funcionário tem de se autenticar para aceder a sua zona reservada, pode atualizar a sua password e email, realiza a emissão de faturas, realiza o registo de clientes, realiza a gestão de produtos e stocks, realiza a gestão das taxas de IVA, configura os dados da empresa que emite faturas, consulta o histórico de faturas já emitidas.

Administrador: O perfil de Administrador tem de autenticar para aceder a sua zona reservada, cria e administra as contas dos funcionários, realiza todas as operações que o funcionário pode realizar.

Cliente:  O Perfil Cliente tem de se autenticar para aceder a sua zona reservada, visualiza a lista das suas faturas, visualiza faturas individuais em formato próprio para impressão (texto/logotipo a preto sobre fundo branco).

1. No procedimento de faturação ao criar uma fatura nova, a vista que permite o preenchimento dos dados, devera apresentar a fatura na sua integra, ou seja:

- Cabeçalho da empresa;

- Dados do cliente;

- Linhas da fatura;

- Rodapé (informação do funcionário que realiza a emissão).

2. No preenchimento de dita fatura o funcionário seleciona o cliente (a aplicação devera apresentar uma vista que permite pesquisar/filtrar e selecionar o cliente, o funcionário acrescenta uma linha de fatura. de cada vez, calcula o subtotal da linha (quantidade x preço unitário), em que o preço unitário e obtido da entidade Produto e calcula o IVA da linha, tendo em conta que o IVA e obtido da entidade Produto

3. Atualização dos totais da fatura (valor total da fatura e valor total do IVA);

## Análise de Impacto

Impacto Positivo: O maior impacto positivo é o facto de os funcionários de negócios poderem emitir faturas de forma simples, rápida e direta.

Impacto Negativo: O maior impacto negativo é o facto dos empregados (especialmente os de idade) terem de aprender um sistema novo.

## Análise Concorrencial

### Invoice Express

Tabela 1 – Descrição do InvoiceExpress

| Nome: | Invoice Express |
| --- | --- |
| Site: | www.invoiceexpress.com |
| Descrição: | O Invoice Express é um programa de faturação online intuitivo que o deixa imprimir faturas sem complicações e não possui contratos de fidelização |
| Vantagens: | Uma vantagem do Invoice Express é suportar o regime IVA de caixa |
| Desvantagens: | Uma grande desvantagem do Invoice Express é não haver uma opção gratuita ou um período experimental |
| O que falta: | O Invoice express oferece 4 planos de pagamentos diferentes começando no mais barato por 4 euros ao mês indo para o mais caro por 29 euros ao mês, mas falta uma opção de gratuita, ou pelo menos um período experimental |

### Moloni

Tabela 2 – Descrição do Moloni

| Nome: | Moloni |
| --- | --- |
| Site: | www.moloni.pt |
| Descrição: | A Moloni e um programa de faturação Certificado pela Autoridade Tributária e destinado a micro, pequenas e médias empresas e profissionais liberaisde fidelização. |
| Vantagens: | Algumas vantagens da Moloni são as atualizações automáticas e gratuitas, apoio na importação de dados, suporte gratuito e ilimitado, Pontos de Venda e Apps para faturar em qualquer lugar |
| Desvantagens: | Uma desvantagem da Moloni e só ter 3 idiomas (espanhol, Inglês e Português) |
| O que falta: | integração no website de perguntas frequentes. |

### Vendus

Tabela 3 – Descrição do Vendus

| Nome: | Vendus |
| --- | --- |
| Site: | www.vendus.pt |
| Descrição: | O Vendus é um software de faturação online e POS que regista e controla as suas vendas em segundos |
| Vantagens: | Suporte ao cliente, período experimental grátis |
| Desvantagens: | Preço elevado |
| O que falta: | Tradução do website para inglês |

### Comparação dos Sistemas

Tabela 4 – Resumo das características dos Sistemas concorrenciais

| Características | Invoice Express | Moloni | Vendus |
| --- | --- | --- | --- |
| Apoio ao cliente | - | - | X |
| Período experimental grátis | - | - | X |
| Suportar o regime IVA de caixa | X | - | - |
| Opções de preço | X | X | X |
| ... |  |  |  |

### Enquadramento da análise concorrencial no SI

< Enquadramento estratégico dos 3 sistemas no SI a desenvolver (razões pelas quais são os sistemas analisados são importantes no SI a ser desenvolvido; vantagens e desvantagens da abordagem). Explicar:

- Porque é que foram escolhidos estes 3 sistemas no meio de tantos outros

- De que forma é que a presente análise irá impactar na estratégia de conceção e desenvolvimento do produto que resulta das atividades do projeto>

## Wireframes/Mockups

Figura 1 – Wireframe/Mockup do ecrã principal

## Diagrama de Classes

Figura 2 – Diagrama de classes

# Scrum

## Aplicação do Scrum ao Projeto

<Forma como foi aplicado o Scrum ao projeto, contextualização da metodologia ágil. Identificação da forma e meio (presencial, ou digital) como decorreram as reuniões: sprint planning, Daily Scrum, etc. >

## Stakeholders e Scrum Team

Tabela 5 – Identificação e funções dos Stakeholders e Scrum Team

|  | Nome | Funções |
| --- | --- | --- |
| Cliente | David Safadinho |  |
| Product Owner | Fábio Cabaceira, Miguel Agostinho |  |
| Scrum Master | Fábio Cabaceira, Miguel Agostinho |  |
| Development Team | Fábio Cabaceira, Miguel Agostinho |  |

## User Stories

| Título: US1 – Autenticação | SP: 3 |
| --- | --- |
| Descrição: Como Funcionário, Administrador e Cliente quero poder autenticar-me para aceder à minha zona reservada Critérios de Aceitação: - Email e password têm de ser automaticamente preenchidos |  |
| Título: US2 – Atualização de dados | SP: 5 |
| Descrição: Como Funcionário quero poder atualizar a minha password e email Critérios de Aceitação: - Email e password têm de estar definidos |  |
| Título: US3 – Emissão de faturas | SP: |
| Descrição: Como Funcionário quero poder realizar a emissão de faturas |  |
| Título: US4 – Registo de clientes | SP: |
| Descrição: Como Funcionário quero poder realizar o registo de clientes |  |
| Título: US5 – Gestão de produtos e stocks | SP: |
| Descrição: Como Funcionário quero poder realizar a gestão de produtos e stocks |  |
| Título: US6- gestão de taxas de IVA | SP: |
| Descrição: Como Funcionário quero poder a gestão das taxas de IVA |  |
| Título: US7- Emissão de faturas |  |
| Descrição: Como Funcionário quero poder configurar os dados da empresa que emite faturas |  |
| Título: US8- Histórico |
| Descrição: Como Funcionário quero poder consultar o histórico de faturas já emitidas |

Título: US9- Gestão de contas

Descrição: Como Administrador quero poder criar e administrar as contas dos funcionários

Título: US10- Permissões

Descrição: Como Administrador quero poder realizar todas as operações que o funcionário realiza

Título: US11- Visualização de faturas

Descrição: Como Cliente quero poder visualizar a lista das minhas faturas

Título: US12- Visualização de faturas

Descrição: Como Cliente quero poder visualizar as minhas faturas individuais em formato próprio para impressão

## Sprints

<Product backlog do projeto:

- Inicial

- Sprint Backlog 1

- Sprint Backlog 2

- Sprint Backlog 3

- Sprint Backlog 4

Cada item do Product Backlog deve corresponder a uma Issue (Jira) do tipo Task, Story ou Bug. User Story identificada pelo cliente. As issues devem ser estimadas em Story Points utilizando a sequência de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 (máx).

### Sprint 1 (4 Maio a 17 Maio)

#### Sprint Planning

| Data: | <4 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | 17 de maio |
| --- | --- |
| Conclusões: |  |

### Sprint 2 (18 Maio  a 31 Maio)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 4.

#### Sprint Planning

| Data: | 18 de maio |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | 31 de maio |
| --- | --- |

### Sprint 3 (1 Junho a 14 Junho)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 3.

#### Sprint Planning

| Data: | 1 de junho |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | 14 de junho |
| --- | --- |

### Sprint 4 (15 Junho a 27 Junho)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 4.

#### Sprint Planning

| Data: | 15 Junho a 27 Junho |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 3 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 3 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | 27 de junho |
| --- | --- |

## Retrospective Summary do Projeto

| Things that went well |  |
| --- | --- |
| - ... - ... - ... |  |
| Things that could have gone better |  |
| - ... - ... - ... |  |
| Things that surprised us |  |
| - ... - ... - ... |  |
| Lessons learned |  |
| - ... - ... - ... |  |
| Final Thoughts |  |
| Things to keep: - ... - ... - ... Things to change: - ... - ... - ... |  |

# Conclusões

<Conclusões acerca do projeto: se foi um projeto interessante, o que aprenderam, como decorreram os sprints, como se deram como grupo, dificuldades, sugestões de melhoria, etc. Acrescentar conclusões gerais e que não se enquadrem no retrospective summary.>