|  |  | Curso de TeSP em Programação de Sistemas de Informação Metodologias de Desenvolvimento de Software (MDS) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano Letivo 2021/2022 |  |  | 1º Ano, 2º Semestre |
| Projeto de MDS |  |  |  |

Relatório de acompanhamento do

Projeto de Programação Web Servidor

| Grupo: PLTV | Docente: David Safadinho |
| --- | --- |
| Nº 2213127 | Miguel Agostinho |
| Nº 2213128 | Fabio Cabaceira |

ÍNDICE

Índice de Figuras	4

Índice de Tabelas	5

1	Introdução	6

1.1	Sumário executivo	6

2	Especificação do Sistema	7

2.1	Definição da Lógica de Negócio	7

2.2	Análise de Impacto	7

2.3	Análise Concorrencial	7

2.3.1	<Sistema 1 (InvoiceExpress)>	7

2.3.2	<Sistema 2 (Moloni)>	8

2.3.3	<Sistema 3 (Vendus)>	8

2.3.4	Comparação dos Sistemas	9

2.3.5	Enquadramento da análise concorrencial no SI	9

2.4	Wireframes/Mockups	9

2.5	Diagrama de Classes	10

3	Scrum	12

3.1	Aplicação do Scrum ao Projeto	12

3.2	Stakeholders e Scrum Team	12

3.3	User Stories	12

3.4	Sprints	13

3.4.1	Sprint 1 (Dia 4 de Maio de 2022 a Dia 17 de Maio de 2022)	14

3.4.2	Sprint 2 (Dia 18 de Maio de 2022 a Dia 31 de Maio de 2022)	16

3.4.3	Sprint 3 (Dia 1 de Junho de 2022 a Dia 14 de Junho de 2022)	18

3.4.4	Sprint 4 (Dia 15 de Junho de 2022 a Dia 27 de Junho de 2022)	19

3.5	Retrospective Summary do Projeto	21

4	Conclusões	22

# Índice de Figuras

Figura 1 – Wireframe/Mockup do ecrã principal (no exemplo: esq. Wireframe; dir. Mockup)	10

Figura 2 – Diagrama de classes do....	11

# Índice de Tabelas

Tabela 1 – Descrição do InvoiceExpress	7

Tabela 2 – Descrição do Moloni	8

Tabela 3 – Descrição do Vendus	8

Tabela 4 – Resumo das características dos Sistemas concorrenciais	9

Tabela 5 – Identificação e funções dos Stakeholders e Scrum Team	12

# Introdução

O objetivo do projeto de PWS é consolidar os conhecimentos na área de desenvolvimento Web servidor, aplicando os conceitos adquiridos na unidade curricular de Programação para Web – Servidor (PW-S), o projeto vai ser desenvolvido integralmente em PHP aplicando as regras e convenções MVC lecionadas na UC. Vai ser usada também uma pequena base de dados de apoio para o bom funcionamento do sistema.

Este projeto está interligado com o projeto da unidade curricular de Metodologias de Desenvolvimento de Software (MDS).

Pretende-se implementar uma aplicação de faturação, cujo nome e Fatura+. Esta possui como objetivo principal permitir a um funcionário emitir faturas de forma simples, rápida e direta. Através da aplicação, cada cliente pode visualizar as suas faturas em formato próprio para impressão.

A aplicação Fatura+ permite também a inserção e gestão dos dados necessários para emissão das faturas.

## Sumário executivo

<Sumário da estruturação do presente documento (resumo de cada secção). “Na presente secção é feita uma descrição dos objetivos.... A secção 2 tem como objetivo...”>

# Especificação do Sistema

Nesta seção... <parágrafo introdutório da seção>

## Definição da Lógica de Negócio

A aplicação possui duas zonas reservadas, o que corresponde a três perfis de utilizador diferente: 1. Funcionário, 2. Admistrador,3. Cliente.

O perfil de funcionário tem de se autenticar para aceder a sua zona reservada, pode atualizar a sua password e email, realiza a emissão de faturas, realiza o registo de clientes, realiza a gestão de produtos e stocks, realiza a gestão das taxas de IVA, configura os dados da empresa que emite faturas, consulta o histórico de faturas já emitidas.

O perfil de Administrador tem de autenticar para aceder a sua zona reservada, cria e administra as contas dos funcionários, realiza todas as operações que o funcionário pode realizar.

O Perfil Cliente tem de se autenticar para aceder a sua zona reservada, visualiza a lista das suas faturas, visualiza faturas individuais em formato próprio para impressão (texto/logotipo a preto sobre fundo branco).

- No procedimento de faturação ao criar uma fatura nova, a vista que permite o preenchimento dos dados, devera apresentar a fatura na sua integra, ou seja:

- Cabeçalho da empresa;

- Dados do cliente;

- Linhas da fatura;

- Rodapé (informação do funcionário que realiza a emissão).

- No preenchimento de dita fatura o funcionário seleciona o cliente (a aplicação devera apresentar uma vista que permite pesquisar/filtrar e selecionar o cliente, o funcionário acrescenta uma linha de fatura de cada vez, calcula o subtotal da linha (quantidade x preço unitário), em que o preço unitário e obtido da entidade Produto e calcula o IVA da linha, tendo em conta que o IVA e obtido da entidade Produto.

- Atualização dos totais da fatura (valor total da fatura e valor total do IVA);

## Análise de Impacto

O maior impacto positivo é o facto de os funcionários de negócios poderem emitir faturas de forma simples, rápida e direta.

O maior impacto negativo é o facto dos empregados (especialmente os de idade) terem de aprender um sistema novo.

## Análise Concorrencial

<Análise de 3 sistemas relacionados>

### <Sistema 1 (Invoice Express)>

A próxima tabela resume as características do sistema...

Tabela 1 – Descrição do Invoice Express

| <colocar imagem principal> |  |
| --- | --- |
| Nome: | Invoice Express |
| Site: | www.invoicexpress.com |
| Descrição: | O Invoice Express é um programa de faturação online intuitivo que o deixa imprimir faturas sem complicações e não possui contratos de fidelização. |
| Vantagens: | Uma vantagem do Invoice Express é suportar o regime IVA de caixa |
| Desvantagens: | Uma grande desvantagem do Invoice Express é não haver uma opção gratuita ou um período experimental |
| O que falta: | O Invoice express oferece 4 planos de pagamentos diferentes começando no mais barato por 4 euros ao mês indo para o mais caro por 29 euros ao mês, mas falta uma opção de gratuita, ou pelo menos um período experimental |

### <Sistema 2 (Moloni)>

A próxima tabela resume as características do sistema...

Tabela 2 – Descrição do Moloni

| <colocar imagem principal> |  |
| --- | --- |
| Nome: | Moloni |
| Site: | www.moloni.pt |
| Descrição: | A Moloni e um programa de faturação Certificado pela Autoridade Tributária e destinado a micro, pequenas e médias empresas e profissionais liberais |
| Vantagens: | Algumas vantagens da Moloni são as atualizações automáticas e gratuitas, apoio na importação de dados, suporte gratuito e ilimitado, Pontos de Venda e Apps para faturar em qualquer lugar |
| Desvantagens: | Uma desvantagem da Moloni e só ter 3 idiomas (espanhol, Inglês e Português) |
| O que falta: | Falta uma integração no website de perguntas frequentes. |

### <Sistema 3 (Vendus)>

A próxima tabela resume as características do sistema...

Tabela 3 – Descrição do Vendus

| <colocar imagem principal> |  |
| --- | --- |
| Nome: | Vendus |
| Site: | www.vendus.pt |
| Descrição: | O Vendus é um software de faturação online e POS que regista e controla as suas vendas em segundos |
| Vantagens: | Suporte ao cliente, período experimental grátis |
| Desvantagens: | Preço elevado |
| O que falta: | Tradução do website para inglês |

### Comparação dos Sistemas

De seguida...

Tabela 4 – Resumo das características dos Sistemas concorrenciais

| Características | Sistema 1 | Sistema 2 | Sistema 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Caract. 1 | x | - | x |
| Caract. 2 |  |  |  |
| Caract. 3 |  |  |  |
| Caract. 4 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

### Enquadramento da análise concorrencial no SI

< Enquadramento estratégico dos 3 sistemas no SI a desenvolver (razões pelas quais são os sistemas analisados são importantes no SI a ser desenvolvido; vantagens e desvantagens da abordagem). Explicar:

- Porque é que foram escolhidos estes 3 sistemas no meio de tantos outros

- De que forma é que a presente análise irá impactar na estratégia de conceção e desenvolvimento do produto que resulta das atividades do projeto>

## Wireframes/Mockups

<Desenho dos wireframes já a aproximarem-se de mockups (mais detalhados). 1 para cada ecrã que tiverem>

Figura 1 – Wireframe/Mockup do ecrã principal (no exemplo: esq. Wireframe; dir. Mockup)

## Diagrama de Classes

<diagrama de classes e breve explicação>

Figura 2 – Diagrama de classes do....

# Scrum

Nesta secção...

## Aplicação do Scrum ao Projeto

<Forma como foi aplicado o Scrum ao projeto, contextualização da metodologia ágil. Identificação da forma e meio (presencial, ou digital) como decorreram as reuniões: sprint planning, Daily Scrum, etc. >

## Stakeholders e Scrum Team

<Identificação dos stakeholders e da Scrum Team (Roles) no projeto, bem como quais as suas funções>

Tabela 5 – Identificação e funções dos Stakeholders e Scrum Team

|  | Nome | Funções |
| --- | --- | --- |
| Cliente |  | - .... - ... |
| Product Owner |  | - .... - .... |
| Scrum Master |  | - .... - ..... |
| Development Team |  | - ..... - .... |

## User Stories

<Devem ser especificados os requisitos funcionais do ponto de vista do utilizador sob forma de User Stories As issues devem ser estimadas em Story Points utilizando a sequência de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20 (máx).>

As a <role>, I want <goal/desire> so that <benefit>

(Como um <função>, eu quero <objetivo/desejo> para que <benefício>)

Exemplo: Como Administrador de Bases de Dados, eu devo ser capaz de reverter um número selecionado de dados para que a versão anterior a eles seja restaurada.

Focar nestes 3 e evitar o Como (excluir aspetos de desenho, interface design statements).

“Como [persona],” – Para quem estamos a construir isto? Não estamos atrás de um título de trabalho, estamos atrás da persona da pessoa. Entendemos como a pessoa funciona, como pensa e como se sente.

“eu [quero/gostaria que],” – Aqui descrevemos o intuito, mas não as funcionalidades que eles usam. O que é que eles estão a tentar atingir? Deve ser livre da implementação – se estivermos a descrever algo específico da UI, e não o objetivo do utilizador, estamos a perder o objetivo.

“[para quê].” – como é que o desejo imediato deles para fazer algo se integra na big picture? Qual o objetivo geral que estão a tentar atingir? Qual o principal problema que precisa de ser resolvido?

| Título: US1 – Efetuar lançamento de dados | SP: 3 |
| --- | --- |
| Descrição: Como jogador quero ser capaz de lançar os dados de forma a poder fazer a jogada Critérios de Aceitação: - Só é possível efetuar uma jogada de cada vez - As faces dos dados têm de ser visíveis após o lançamento |  |
| Título: US2 – Adicionar cliente | SP: 5 |
| Descrição: Como utilizador quero poder adicionar um cliente de modo a ficar registado Critérios de Aceitação: - Os campos nome, morada, contato e NIF têm de ser obrigatoriamente preenchidos - Não pode haver um cliente com o mesmo NIF |  |
| Título: US – | SP: |
| Descrição: Critérios de Aceitação: |  |
| Título: US | SP: |
| Descrição: Critérios de Aceitação: |  |
| Título: US | SP: |
| Descrição: Critérios de Aceitação: |  |
| Título: US | SP: |
| Descrição: Critérios de Aceitação: |  |

## Sprints

<Product backlog do projeto:

- Inicial

- Sprint Backlog 1

- Sprint Backlog 2

- Sprint Backlog 3

- Sprint Backlog 4

Cada item do Product Backlog deve corresponder a uma Issue (Jira) do tipo Task, Story ou Bug. User Story identificada pelo cliente. As issues devem ser estimadas em Story Points utilizando a sequência de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 (máx).

### Sprint 1 (Dia de Mês de 2022 a Dia de Mês de 2022)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 4.

#### Sprint Planning

| Data: | <1 de Maio de 2021> |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: <retirar do jira tal como na imagem:> |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 3 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 3 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| Conclusões: <pontos positivos, negativos, identificar melhorias no processo para evitar novos erros, tirar conclusões acerca de 1 dos gráficos de burn down ou burn up> - ... - ... - ... <retirar do jira o gráfico e tabela de eventos tal como na imagem:> |  |

### Sprint 2 (Dia de Mês de 2022 a Dia de Mês de 2022)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 4.

#### Sprint Planning

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: <retirar do jira a imagem tal como no exemplo do Sprint 1> |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 3 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 3 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| Conclusões: <pontos positivos, negativos, identificar melhorias no processo para evitar novos erros, tirar conclusões acerca de 1 dos gráficos de burn down ou burn up> - ... - ... - ... <retirar do jira o gráfico e tabela de eventos tal como no exemplo da sprint 1> |  |

### Sprint 3 (Dia de Mês de 2022 a Dia de Mês de 2022)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 3.

#### Sprint Planning

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: <retirar do jira a imagem tal como no exemplo do Sprint 1> |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 3 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 3 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| Conclusões: <pontos positivos, negativos, identificar melhorias no processo para evitar novos erros, tirar conclusões acerca de 1 dos gráficos de burn down ou burn up> - ... - ... - ... <retirar do jira o gráfico e tabela de eventos tal como no exemplo da sprint 1> |  |

### Sprint 4 (Dia de Mês de 2022 a Dia de Mês de 2022)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 4.

#### Sprint Planning

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: <retirar do jira a imagem tal como no exemplo do Sprint 1> |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 3 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| <nome do membro 1 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 2 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: <nome do membro 3 da equipa> - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | <1 de Maio de 2022> |
| --- | --- |
| Conclusões: <pontos positivos, negativos, identificar melhorias no processo para evitar novos erros, tirar conclusões acerca de 1 dos gráficos de burn down ou burn up> - ... - ... - ... <retirar do jira o gráfico e tabela de eventos tal como no exemplo da sprint 1> |  |

## Retrospective Summary do Projeto

<preencher a informação de acordo com qualquer aspeto que tenha influenciado o projeto: problemas de negócio, requisitos mal construídos, processos, implementação, gestão de projeto, tecnologia, entre outros)>

| Things that went well |  |
| --- | --- |
| - ... - ... - ... |  |
| Things that could have gone better |  |
| - ... - ... - ... |  |
| Things that surprised us |  |
| - ... - ... - ... |  |
| Lessons learned |  |
| - ... - ... - ... |  |
| Final Thoughts |  |
| Things to keep: - ... - ... - ... Things to change: - ... - ... - ... |  |

# Conclusões

<Conclusões acerca do projeto: se foi um projeto interessante, o que aprenderam, como decorreram os sprints, como se deram como grupo, dificuldades, sugestões de melhoria, etc. Acrescentar conclusões gerais e que não se enquadrem no retrospective summary.>